生産管理学　1997年度　1999年度　2002年度　過去問

1997年度

- 次の語句の意味を簡単に説明せよ。

（1）新製品交替率　（2）TPM　（3）工程の一次管理　（4）PDCAサイクル

（５）需要の三要素

- 期間生産計画の立案方法について述べよ。

- 表１を用いて以下の問いに答えよ。

- 損益分岐点とは何か説明せよ。

- 損益分岐点を最小自乗法によって求めよ。

(但し、ｖ(変動費率)＝（∑S∑C－ｎ∑SC）/｛(∑S)^2－ｎ∑S^2｝

F（固定費）＝（∑C－ｖ∑S）/ｎ

- 売上高の10％の利益率を達成するための操業水準(売上水準)を求めよ。

- 損益分岐点を管理・改善する方法について述べよ。

表１　月次売上・原価資料(単位：億円)

| 月次 | S | C | S^2 | SC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 25 | 400 | 500 |
| 2 | 25 | 20 | 625 | 500 |
| 3 | 40 | 35 | 1600 | 1400 |
| 4 | 30 | 20 | 900 | 600 |
| 5 | 35 | 20 | 1225 | 700 |
| 計 | 150 | 120 | 4750 | 3700 |

S：売上高　　C：原価

- 表2の製品需要データを用いて以下の問に答えよ。なお、計算結果は各々小数点以下第2位を四捨五入して求めよ。

- 単純指数平滑法の予測式を示せ。

- 単純指数平滑法で生産予測を行い、表の空間を埋めよ。但し、第0期の指数平滑値をｄ~(0)=6、指数平滑定数をα=0.2、予測値算定開始期を第1期とし、期の進行に伴ってｔ期の需要量実績ｄ(t)、t期の需要量の指数平滑値d~(t)及びt期の需要予測値ｄ^(t)

を逐次求めるものとする。

表2　製品需要実績データ

| t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d(t) | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| d~(t) |  |  |  |  |  |
| d^(t) |  |  |  |  |  |

(3)指数平滑定数αの役割について述べよ。

1999年度

- 次の語句の意味を簡単に説明せよ。

- 損益分岐点(BEP)　（2）連関比率法　（3）ジョンソンルール

（4）リーン生産　　　　（5）目標追跡法

- 以下の式に示す生産指示法(期間生産負荷計画法)についてその意味を説明せよ。

- 図1に示す部品構成図(Bill of Materials：BOM)をも製品A及びBについて、ｔ期末及びｔ＋1月末にそれぞれ表1に示すような需要を与えられた場合、関連する各部品がいつどれくらい必要となるかを示せ。

表1.各期の最終製品需要量

| 期 製品 | ｔ | ｔ＋１ |
| --- | --- | --- |
| A | 10 | 5 |
| B | 20 | 1 |

ただし、

ａ、ｂ、ｃ：部品名

右肩の数値：上位の部品あるいは製品を製造するのに要する当該部品の個数

Ｌ　　：該当箇所の部品の加工、組立により、上位の部品あるいは製品を製造する

のに要するリードタイム(単位：月)

図１．製品Ａ及びＢの部品構成

- ある製品に要する要素作業とその先行関係が図2のように与えられた時、以下の問い

に答えよ。

- Branch and Bound法(分岐限定法)を用いてライン編成を行い、作業割当結果を

示しなさい。なお、サイクルタイムは10とし、計算過程も併せて示しなさい。

（2）（1）で定めたライン編成時におけるライン編成効率を求めよ。

図２．要素作業の先行順位図

※○の中の数字は要素作業番号、右肩の数字は作業時間を表す

2002年度

- 次の項目を簡単に説明しなさい。

- 需要の３要素　[2]新製品交替率　[3]連環比率法　[4]ＢＯＭ(部品展開表)

[5]かんばん方式

2.以下の式に示す生産指示法(期間負荷計画法)についてその意味を説明せよ。

3.ある製品に要する要素作業とその先行関係が、図１のように与えられた時、以下の問いに

答えよ。

(1)Branch and Bound法(分岐限定法)を用いてライン編成を行い、作業割当結果を

示しなさい。なお、サイクルタイムは10とし、計算過程も併せて示しなさい。

(2)（1）で定めたライン編成時におけるライン編成効率を求めよ。

図1．要素作業の先行順位図

※○の中の数字は要素作業番号、右肩の数字は作業時間を表す

- 製品Ａi（i＝1，2，3）の生産計画量Qi（i＝1，2，3）と、各製品を一単位生産するのに

工程Bj（j＝1，2）で消費される工数ｂij（i＝1，2，3；j＝１，2）が表2のように与えられたとき、工程Bjの工数消費ペースを平準化するには製品の投入順序をどのようにすればよいか。その考え方を示し、投入順序を求めよ。

表１：製品Aiの生産計画量Qiのデータ

| 製品Ai | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生産計画量Qi | 1 | 2 | 3 |

表２：消費工数bijのデータ

| 工程Bj 製品Ai | B1 | B2 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 6 | 8 |
| A2 | 5 | 11 |
| A3 | 12 | 10 |

5.代表的なスケジューリング法である順序づけ法とディスパッチング法について、特徴を対

比しながら両者の概要を説明せよ。